## Slide 1: Reunião de Fim de Sprint 17/09/2018
Nome da Equipe

## Slide 2: Estórias do Sprint Atual

## Slide 3: 1ª Estória
1ª Estória: Modificação dos diagramas já produzidos.
Descrição: Refatoração de acordo com as mudanças de desenvolvimento do projeto.
Status: [Feito].

## Slide 4: 2ª Estória
2ª Estória: Produção da documentação.
Descrição: Desenvolver a documentação do projeto, que possui os diagramas e requisitos do sistema.
Status: [em andamento].

## Slide 5: 3ª estória
3ª Estória: Desenvolvimento das classes no Java.
Descrição: Implementação dos diagramas de caso de uso e de classes para a linguagem Java, para que dessa forma possa ser continuado a efetivação do programa.
Status: [em andamento].

## Slide 6: 4ª estória
4ª Estória: Pesquisa sobre implementação de interface gráfica.
Descrição: Busca sobre a melhor forma e melhor interface para que se possa ser desenvolvido o corpo gráfico do programa.
Status: [Feito].

## Slide 7: Estórias do Próximo Sprint

## Slide 8: 1ª Estória
1ª Estória: Conclusão da criação das classes.
Descrição: Terminar o desenvolvimento das classes e seus métodos e implementação delas no código.
Critério: Reuniões realizadas.

## Slide 9: 2ª Estória
2ª Estória: Definição da plataforma de interface gráfica.
Descrição: Estabelecer a plataforma de desenvolvimento da interface gráfica e produção da tela inicial do sistema.
Critério: Reuniões realizadas.